## Slide 1: 测试计划、测试报告注意事项
廖常鉴 2017-2-9

## Slide 2: 测试报告顺序
参考质量控制部测试报告模板.doc输出每一轮需要报告的内容
产品和开发关心的是测试结果，遗留Bug，Bug严重程度，期望提测时间，以及项目风险，故以上内容请排列在测试报告前面
幻视APP测试，无法兼容所有手机，以及目前还没有IPhone7及以上设备，此问题请一定要在测试报告中说明。

## Slide 3: 测试报告发送人员名单
除开项目组的成员以外，请所有邮件均抄送tom.idealsee.cn;dengxu.idealsee.cn

## Slide 4: 测试计划
测试计划按照测试计划模板即可
测试计划中，请在第一轮测试完毕之后，增加一项需求确认计划，目的是跟产品经理确认所有需求点在第一轮的时候已经全部完成
测试时间：目前全量测试需要4-6人天，兼容性测试需要2-4人天，回归测试现阶段是执行全量测试，以后可以根据项目具体情况而定

## Slide 5: 测试过程记录
在验证bug阶段，若有reopen的bug请一定记录在\\10.0.0.89\qa\14_幻视项目\Reopen Bug统计
测试计划中，请做好每轮实际提测时间的记录，如：期望提测时间11:00，实际提测时间13:30，延迟2.5H
版本有打回或者不满足入测标准的时候，请也一并做好记录

## Slide 6: 新增需求
新增的需求目前一般产品经理会先告知测试，由测试完成需求理解后通过邮件发送项目组成员，以后若产品经理更改，请讲此工作转交给新的产品经理。不过测试也需要第一之间得知需求变更情况。
若口头的需求，请也做好记录，通过邮件发送项目组成员。

## Slide 7: 项目组扯皮相关事宜
若产品或者开发抱怨测试时间过长，先检查是否由于测试原因导致出现delay的情况，若没有则直接质问代码质量是否满足要求，直接拿出reopen记录，拿出提测时间偏差，拿出测试过程偏差，并统计测试总体占用时间，告知项目负责人，并非是测试耽误进度，而是代码质量或者是其他原因导致项目delay，测试不背锅